Projekt Zusammenfassung

Inhaltsverzeichnis

Game Design Document	2

Entwicklungssoftware und Plattform	2

Ausrichtung des Spiels	2

Spielbeschreibung	2

Verwendete Asset Packs	3

Zeitplan	4

Projekt Bericht	5

Verwendete Tools	5

27.4.2024	5

29.4.2024	5

1.5.2024	6

8.5.2024	6

29.5.2024	8

31.5.2024	8

5.6.2024	8

6.6.2024	9

# Game Design Document

## Entwicklungssoftware und Plattform

- Unity, Version 2022.3.25f1

- Das Spiel wird für Windows PC entwickelt

## Ausrichtung des Spiels

- Mehrspieler (4 Spieler)

- Mehrspieler:

  - 2 Teams

  - 2 Spieler gegen 2 Spieler

- (Einzelspieler auch möglich)

- 2D-Plattformer

- Splitscreen (jeder der 4 Spieler hat eine eigene Kamera auf den eigenen Charakter fokussiert)

- Steuerung bei Mehrspieler mit Controller

## Spielbeschreibung

Spielname

- Hopping Hustle

Level

- 1 Level

- Level händisch angefertigt

- Ein Spiel umfasst das Spielen dieses Levels

Hindernisse

Dienen dazu, das Erhalten der Zielobjekte zu erschweren.

- Es gibt Gegner verschiedener Arten in den Levels

- Projektile

- Stacheln

Gegner

- Es gibt Gegner verschiedener Arten in dem Level

- Gegner Arten:

  - Gegner kann von Player (durch Draufspringen) getötet werden

  - Gegner kann von Player nicht getötet werden

Fähigkeiten jedes Spielers

- Bewegen: links, rechts, springen

- Auf Spieler springen

  - Auf Verbündete springen, um höher zu springen

  - Auf Gegner springen, um diese für kurze Zeit einzuschränken (langsamer, niedriger springen)

- Ability (Projektile schießen) auf Wunsch einsetzen, wenn keine „Nachladephase“

Zielobjekte

- Insgesamt 5 Zielobjekte (Münzen)

- Jedes Zielobjekt unterschiedlich zu erhalten

Siegbedingung

- Jenes Team gewinnt, wenn es mehr als die Hälfte der Münzen, also 3 von 5 gesammelt hat.

Negative Effekte durch Treffer von Hindernissen

- Verlangsamen

- Bewegungsunfähig

- Invertierte Steuerung

- Abprallen

## Verwendete Asset Packs

- Pixel Adventure 1 von Pixel Frog

  - https://assetstore.unity.com/packages/2d/characters/pixel-adventure-1-155360

- Pixel Adventure 2 von Pixel Frog:

  - https://assetstore.unity.com/packages/2d/characters/pixel-adventure-2-155418

- Free Platform Game Assets von Bayat Games:

  - https://assetstore.unity.com/packages/2d/characters/pixel-adventure-1-155360

## Zeitplan

- Leveldesign 				50

  - Level Struktur 		25

  - Hindernisse 		25

- Charakterdesign 			35

  - Bewegung 		10

  - Fähigkeiten 		15

  - Interaktionen 		10

- Gegnerdesign 				35

  - Bewegung (Muster) 	10

  - Fähigkeiten		 15

  - Interaktionen 		10

- Sound 					15

  - Hintergrundmusik 	5

  - Soundeffekte 		10

- Bugfixing				35

- Polishing 				30

  - Animationen		10

  - Shader 		10

  - etc. 			10

# Projekt Bericht

## Verwendete Tools

- Brainstorming, Level Skizzen, Level Design:

  - Miro

  - https://miro.com/de/

- Kommunikation, Absprachen

  - Discord

  - https://discord.com/

  - Physische Treffen vor Ort

- Organisation, Arbeitsaufteilung

  - Trello

  - https://trello.com/

- Notizen, Anmerkungen während des Projekts

  - Gemeinsames Google Drive Textdokument

  - https://drive.google.com/

## 27.4.2024

- Ab jetzt wird ein Grid mit Tilemaps verwendet, um leichteres Level bauen zu ermöglichen

## 29.4.2024

- Player Character Collider

  - Box-Collider zu groß für Füße

  - Bei Capsule-Collider rutscht Player von Blöcken runter, wenn man auf einer Kante steht

  - Polygon-Collider aktuell

    - Nachteil: man kann auf Blöcke hinauf geschleudert werden (man kommt höher als maximale Sprunghöhe)

- Tilemap besitzt jetzt einen Composite Collider. Vorher gab es “unsichtbare” Stufen, da jedes Tile einen eigenen Collider hatte.

- Um den Kontakt mit dem Ground zu bestimmen, wurden Overlapping Circles und Raycast verglichen. Im aktuellen Zustand keine sichtbaren, bzw. entscheidenden Unterschiede. Raycast ist im Moment auskommentiert.

## 1.5.2024

- Raycast etwas genauer bei den Füßen, deshalb jetzt Boxcast

- Verbesserungen für Refinement:

  - Collider so anpassen, dass die Charaktere perfekt auf dem Boden stehen

- Fähigkeiten:

  - Zuerst Implementierung einer Fähigkeit, die jeder Spieler hat

  - Falls Zeit, Implementierung mehrerer Fähigkeiten. Eine davon wird am Anfang des Spiels zufällig jedem Spieler zugeteilt

- Default Scheme vor Abschluss des Projektes auf Gamepad stellen, damit Spiel korrekt mit Controllern steuerbar ist

## 8.5.2024

- Skizze für das Level:

  - Alle Spieler starten links. Die Münzen sind am Weg nach rechts verteilt

- In der Skizze unten: Prototyp für ein Zielobjekt (Münze)

- Prototyp für eine weitere Münze:

- Mögliche Hindernisse, welche verwendet werden können:

- Design für eine Münze:

## 29.5.2024

- Player Collider überarbeitet:

  - Player Collider ist nun 2-geteilt

  - Der Polygon-Collider für den Hauptteil des Players

  - Der Capsule-Collider für die Füße

  - Der Player fliegt dadurch nicht mehr hoch (ungewollte Minisprünge hin und wieder)

  - Der Player kann nun bis zu einem gewissen Grad an Kanten stehen, bevor dieser runterrutscht (sieht natürlicher aus)

- Namensideen für das Spiel:

  - Jumping Runner

  - Hopping Hustle

## 31.5.2024

- Onlinetreffen der GameDev Projektgruppe

  - Besprechung von Fortschritten und Arbeitsaufteilung der nächsten Arbeitspakete

## 5.6.2024

- Offlinetreffen der GameDev Projektgruppe

  - Besprechung von Fortschritten

  - Zusammenführung der Level-Teile zu einem Level

  - Abschließendes Spiel Testen auf Fehler

  - Weiterführung des Projekt Zusammenfassungs-Dokument

## 6.6.2024

- Onlinetreffen der GameDev Projektgruppe

  - Abschluss des Projekts

  - Letzte Bugfixes

  - Abschluss der Projekt Zusammenfassungs-Dokument